А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СНАГОСТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Кореневского района  Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.03.2021 г.  №   11

Курская область, 307431, с. Снагость

Об утверждении отчета за 2020 год о реализации муниципальной программы

## «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области от 17.10.2014 № 60 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области», в целях реализации единой социальной политики на территории муниципального образования «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области, Администрация Снагостского сельсовета Кореневского района  Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2020 год о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области», согласно приложения № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снагостского сельсовета				       В.В.Коноплин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Снагостского сельсовета Кореневского

района Курской области

от 10.03.2021 № 11

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области»

за 2020 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 72 340,00рублей. Фактически средства освоены в сумме 12 340,0 рублей (17%). Низкий процент освоения средств связан с тем ,что дотация на сбалансированность бюджетов сельских поселений из областного бюджета поступила 22.12.2020 года.

В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на  обеспечение внедрения новых технологий и технических мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения, а  также проведены мероприятия, не требующие финансирования:

- информирования всех групп потребителей о  бережном отношении к энергопотреблению, популяризации новых технологий в сфере энергосбережения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

Муниципальная программа утверждена  постановлением Администрации Снагостского сельсовета  от 21.12.2020 № 92 «Об утверждении  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области».

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий Программы  выполнены мероприятия, направленные на:

- улучшение качества жизни населения Снагостского сельсовета Кореневского района  за счет перехода экономики поселения, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при их производстве, передаче, потреблении;

-обеспечение повышения энергоэффективности Снагостского сельсовета Кореневского района за счет организации процесса комплексного энергосбережения.

Реализация основных мероприятий программы позволила:

- сформировать механизм управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сократить затраты на оплату коммунальных ресурсов;

- создать условия для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в таблице № 2.

IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году предусматривалось 72 340,00 рублей, за счет средств местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2020 году составили в целом по Программе 12 340,00 рублей.

За 2020 год проведена  модернизация систем уличного  освещения на основе энергоэкономических осветительных приборов. Произведена закупка энергоэффективных источников освещения лампа светодиодная LED E27/E40 в количестве 20  штук и фотореле, для регулирования времени работы освещения. Что составляет 80% от количества планируемой закупки (25 шт.). В настоящее время все лампы уличного освещения заменены на светодиодные. В дальнейшем планируется замена светильников работающие на солнечных батареях.

Произведенная замена источников уличного освещения позволила сократить потребления электроэнергии на уличное освещение. Общее количество потребления электроэнергии на уличное освещение в 2020 году составило 12136 кВт/ч, а в 2020 году 7157кВт/ч, что позволило уменьшить расходы на оплату уличного освещения  в 2020 году на 169%.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 3.

V. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Благодаря принятию Программы выполнено:

- увеличение уровня информированности и популяризации энергосбережения среди населения;

- увеличение доли энергосберегающих установок в уличном освещении;

- снижение уровня потребления ресурсов в количественном выражении;

- снижение нагрузки на бюджет посредством экономии энергетических ресурсов.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2020 году результатам.

VI. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Ei=(Tfi / Tpi) x 100%, где:

Ei – степень достижения i-показателя муниципальной программы (%);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tpi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

1.Показатель -Доля объемов электрической энергии, потребляемой на освещение улиц.

Ei=(12136/ 7157) x 100%=1,69

2.Показатель-Приобретение энергоэкономичных ламп

Ei=(20/ 25) x 100%=0,8

3.Показатель-Количество мероприятий, проведенных с населением, направленных на  воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация  новых технологий в сфере энергосбережения.

Ei=(2/ 2) x 100%=1

Ei=1,69+0,8+1=3,49/3=1,16

Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi=(Cfoi / Cpoi) x100%, где:

Kpoi – степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной программы;

Cfoi – сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию  i-основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi – установленная муниципальной программой сумма средств местного бюджета на реализацию i-основного мероприятия.

Kpoi=(72340,00 / 12340,00) x100%=17

Расчет полноты использования средств бюджета  в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

Kpo – степень соответствия фактических затрат  бюджета запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (%);

n – количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета, определяется по следующей формуле:

Keoi = E/Kpo, где:

Keoi – коэффициент эффективности  использования средств, выделяемых из местного бюджета;

Kpo – степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы;

E – степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Keoi = 1,6/1=0,6

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф*100%

СТ=      ------------ , где

Мпл

СТ – степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Мф – количество основных мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный год;

Мпл  - количество основных мероприятий муниципальной программы, запланированных  на отчетный период.

3*100%

СТ=      ------------ =1

3

Вывод об эффективности или неэффективности реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод эффективности реализации муниципальной программы Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы  Keoi =0,6

говорит об низкой эффективности программы, что связано со сроками выделения финансирования.

- Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственные | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Энергосбережение в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Замена ламп накаливания на энергосберегающие, поэтапная замена неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | - Администрации Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области | 21.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Экономия и рациональное использование энергетических ресурсов | Экономия и рациональное использование энергетических ресурсов |  |
| 2. | Основное мероприятие Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопот-реблению, популяри-зация новых технологий в сфере энергосбере-жения. | - Администрации Снагостского сельсовета Кореневского района Курской области | 21.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 31.12.2020 | Воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности. | Воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |  |

- Таблица № 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

«Снагостский сельсвоет» Кореневского района Курской области» за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2019) |  | отчетный год (2020) |  |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой на освещение улиц. | кВт/ч | 12136 |  | 12000 | 7157 |  |
| 1.2 | Приобретение энергоэкономичных ламп | Шт. | 10 |  | 25 | 20 |  |
| 1.3 | Количество мероприятий, проведенных с населением, направленных на воспи-тание у всех групп потребителей бережного отношения к энерго-потреблению, популя-ризация новых технологий в сфере энергосбережения. | Мероприя-тие | 2 | 2 |  | 2 |  |

- Таблица № 3

Сведения

об использовании бюджета Снагостского сельсовета  на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области»

за 2020год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмот-ренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Факти-ческие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муници-пальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области» | Бюджет Снагостского сельсовета | 72,340 | 12,340 |
| Подпрог-рамма 1 | «Энергосбережение в муниципальном образовании «Снагостский сельсовет» Кореневского района Курской области | Бюджет Снагостского сельсовета | 72,340 | 12,340 |
| Основное мероприя-тие 1.1 | Основное мероприятие «Создание условий для повышения энергетической эфеективности» | Бюджет Снагостского сельсовета | 72,340 | 12,340 |
| Основное мероприя-тие 1.2 | Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения. (мероприятия проводились в форме разъяснительных бесед) | Бюджет Снагостского сельсовета | 0 | 0 |